威海市海滨林场

春季林下可燃物清理项目需求

- 项目名称：威海市海滨林场春季林下可燃物清理项目

- 项目内容

- 威海市海滨林场所属菊花顶、高角山、杏花村林区墓地及周边的各种易燃物、可燃物的清理和外运，总面积约150亩。其中，菊花顶林区120亩、高角山林区10亩、杏花村林区20亩。

- 项目地点：威海市海滨林场林区内

- 四、项目期限：林下可燃物清理施工工期时间自签订合同之日起30天内完成。

- 五、项目质量要求

- 1.影响目的树种幼苗、幼树生长的杂草和藤本植物以及清理范围内乔灌木枯死树全部割除，留茬高度不超过3cm,剪口要求平整，不允许有锋利茬口。

- 2.割灌除草作业时要注意保护珍稀濒危树木，以及林窗处的幼树、幼苗和林下有潜力的幼树幼苗。

- 3.清理作业范围内所有清理物（落叶、杂草、花圈、烧纸、白色垃圾、枯枝及杂灌木等）全部运出林区，严禁在林区内私自堆放掩埋。期间，威海市海滨林场不定期组织人员进行检查，凡不符合合同约定质量要求的，威海市海滨林场有权责令乙方进行返工整改，返工整改产生费用由乙方自行负担。

- 4.作业期间，乙方做好森林防火工作，配合威海市海滨林场工作人员落实人员、车辆实名登记，组织项目作业人员按规定上缴火种、佩戴防火袖标。同时，指定现场安全督导员负责作业区域森林防火管理，确保不发生安全事故。

- 5.清理作业后，地表可燃物干重平均载量应小于0.3kg/㎡，每公顷应控制在2吨以下。

- 6.验收前，由于自然落叶、大风等原因造成清理范围内落叶堆积的，乙方负责重新清理，清理范围不重新计入作业量，所需费用由乙方自行负担。

- 六、项目金额

- 签约合同价金额为（大写）：人民币伍万贰仟伍百元整（￥52500.00元）,含税。

- 七、付款方式

- 本项目无预付款。完成全部作业内容后，由海滨林场组织进行现场验收，海滨林场出具标明“验收合格”的《验收书》和双方签字确认的作业量后，一次性付款（备注：如财政部门项目资金拨付不及时，甲方不承担相应责任，另行约定支付期限）。

- 八、质量检查

- 1.施工方按照合同要求进行项目清理工作，随时接受威海市海滨林场工作人员的检查。

- 2.施工期间，威海市海滨林场组织人员对项目施工情况进行质量检查,对存在问题下达限期整改通知书，由施工方限期整改至符合合同要求。对施工方超出整改时限或未整改到位的，按每次500元罚款(从结算款中扣除)。对整改不达标准的部分不计算结算工程量。如连续三次，威海市海滨林场要求整改，施工方未整改，威海市自然资源和规划局有权解除本合同。

- 九、项目验收

- 威海市海滨林场对施工方提供的服务进行验收。验收时施工方应派人参加，共同对验收结果进行确认，并承担相应责任。