
威海市自然资源和规划局第二轮中央生态环境保护督察第二十六项整改任务验收销号确认表
	整改任务
	省方案二十六：湿地生态保护不力。一些地方对湿地公园保护和建设工作不重视，违规开发建设破坏湿地生态系统；一些地方对湿地公园保护不力，生态功能退化，最终只能一撤了之。

	整改目标
及完成情况
	省整改方案明确的整改目标：提升湿地公园保护管理能力，促进全省湿地生态保护高质量发展。

威海市整改方案明确的整改目标：以国土“三调”成果为基础，科学确定湿地管控目标，确保湿地总量稳定和高质量发展。

完成情况：已完成。

	整改措施及
具体落实情况
	省整改方案明确的整改措施：

（一）2021年11月至12月，对全省湿地公园进行全面排查，建立问题台账，责令停止原有违法行为，督促限期整改落实。

（二）2021年12月，出台《关于进一步加强湿地公园管理工作的实施意见》，细化了“管、批、评、调、撤、查”等方面要求。

（三）逐步建立全省自然资源“空天地”一体化监测监管体系，实时监控湿地公园变

	整改措施及
具体落实情况
	化情况，对发现的问题及时检查。

（四）强化日常监管，建立湿地公园评估制度，每年开展一次湿地公园建设管理状况评估。

威海市整改方案明确的整改措施：

（一）完善湿地公园基础设施，贯彻落实《山东省自然资源厅关于进一步加强湿地公园管理工作的实施意见》（鲁自然资字〔2021〕197 号），开展勘界立标、生态修复和日常监管工作，有效保护与恢复湿地生态环境。

（二）加大湿地生态保护宣传力度，每年“世界湿地日”“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”期间，充分利用各种媒介平台，组织开展宣传活动，调动广大市民保护湿地生态环境的积极性。

（三）强化湿地公园管护，按照全省自然资源“空天地”一体化监测监管工作要求，组织开展检查核查，严厉打击各类违法违规行为，严禁新建项目侵占重点湿地，不断提高湿地公园管护水平。

（四）按照省统一部署，严格落实湿地公园评估制度，积极开展湿地公园建设管理状况评估工作。

具体落实情况：

（一）持续加强湿地保护修复。完善全

	整改措施及
具体落实情况
	市湿地公园基础设施，共设置界桩1039个、界碑29个和警告标识牌257个。按照国家、省工作部署，开展自然保护地整合优化工作，完成《威海市自然保护地整合优化方案》编制并上报国家。加强重要湿地保护修复，完成我市唯一省级重要湿地荣成大天鹅国家级自然保护区防护堤修复899.2米、河道疏浚618米、河道岸线植被修复5632.56平方米、人工修复大叶藻90亩。

（二）加大湿地生态保护宣传力度。通过线上线下相结合的方式，接续组织开展2022—2026年“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”及2022—2026年“世界湿地日”“全省湿地保护宣传周”等宣传活动，积极宣传《中华人民共和国湿地保护法》《山东省湿地保护条例》等法律法规和相关规定。发布抖音话题“威海湿地好风光”，鼓励公众拍摄记录湿地美好景色，走近湿地、感受湿地，目前，话题累计浏览量23.3万次。精心制作湿地风貌宣传视频，依托“威海新闻”“威海日报”视频号等社交媒体号召公众主动参与湿地保护，目前，宣传内容获得点赞转发220余次，进一步提升了湿地保护宣教的影响力。

（三）强化湿地公园管理管护。先后印发《关于进一步加强自然保护地监管工作的

	整改措施及
具体落实情况
	通知》《关于建立自然保护地长效管护机制的通知》《关于加强自然保护地监管和严格设施建设审查的通知》，全面加强湿地公园巡查巡护，聚焦倾倒固体废物等问题，开展违规侵占省级以上湿地公园问题排查整治专项行动等工作，我市未发现违规侵占问题。深入落实“林长+河湖长+湾长”湿地联合管护机制，每年通报各行业部门湿地保护修复成效。加强湿地保护法治保障，印发《威海市自然资源和规划局湿地占补平衡管理制度（试行）》，进一步完善细化占补平衡举措。高质量编制完成市政府规章《威海市湿地保护办法》，已于2026年2月1日起施行。

（四）定期开展湿地公园管理成效评估。严格落实省自然资源厅《关于进一步加强自然保护地监督管理的指导意见》，聚焦基础保障、管理措施等环节，定期组织各区市林业主管部门、管理单位开展湿地公园建设管理状况评估工作。

	整改任务

验收销号情况
	2026年9月30日进行自我验收；

2026年10月26日通过省自然资源厅组织的销号验收。




