第三轮省级生态环境保护督察第31项整改任务销号确认表

	整改任务
	[bookmark: _GoBack]威海市已完成修复治理的“三区两线”可视范围内废弃矿山和2013年以来关闭露天矿山中，截至督察时仍有11处未验收。督察发现，部分已完成验收的矿山修复项目标准不高、维护不到位。其中，文登市邹国军采石厂、王树林采石厂，修复现场部分植被缺失。督察还发现，荣成市人和镇位于海岸带近岸陆域范围内的多处历史遗留矿山尚未开展修复，山体满目疮痍。

	整改目标
 
	按照“治理与养护并重”的原则，加强废弃矿山生态修复项目后期管护。完成环翠区“三区两线”范围内11处废弃矿山治理项目验收。对文登区邹国军、王树林采石厂现场缺失植被进行补植。加快推进荣成市人和镇海岸带近岸陆域区域废弃矿山生态修复。

	
整改措施
 
	1.督导各区市、开发区对本区域已完成治理的废弃矿山生态修复项目开展实地核查，对矿山生态修复标准不高、植被成活率不高问题全面摸排，对未达到修复方案治理要求的限期整改，保证废弃矿山修复项目质量。
2.督导环翠区加快推进项目工程和财务审计，2024年12月底前完成“三区两线”范围内11处废弃矿山治理项目审计工作；2025年2月底前完成项目验收工作。
3.督导文登区2024年12月底前完成邹国军、王树林采石厂缺失植被补植工作。
4.督导荣成市加快推进人和镇海岸带近岸陆域区域废弃矿山修复，编制方案，按规定报批后抓紧组织实施，2026年12月底前完成治理。


	整改任务
完成情况
	1.环翠区11处“三区两线”范围内废弃矿山治理项目已完成专家验收工作。
2.文登区邹国军、王树林采石厂缺失植被区域，已通过补植松树和棉槐的方式整改到位。
3.人和镇海岸带近岸陆域区域废弃矿山西区（荣成市人和镇等区域矿山生态修复项目）已通过工程治理的方式，完成治理修复工作。中区、东区通过转型利用的方式开展修复，中区1156亩工业用地已办理了不动产权证，东区660亩于2025年8月完成了征地审批备案工作。



